AI × 建筑概念设计助手

可行性产品方案

给 H2 Architecture Design Group   |   方案建筑师（偏AI设计）岗位

候选人：陈政堡

版本 V1.0 | 2026.06.27

任务目标：下周五前交付一个可演示的 AI 建筑概念设计工作流

核心理念：AI 不是替代设计师，而是加速从任务书到体块方案的决策过程

交付标准：跑通一条完整链路——文字描述 → 功能分析 → 2D 布局 → 3D 体块方案

目  录

第一章  产品定位与用户

第二章  A-B-C 三阶段架构

2.1  阶段 A：任务书解析

2.2  阶段 B：2D 强排布局

2.3  阶段 C：3D 体块方案

第三章  三大核心战略决断

3.1  交互模式：阶段解锁

3.2  方案策略：三种空间语法

3.3  技术架构：固定骨架 + LLM

第四章  技术架构与数据契约

4.1  系统架构总图

4.2  JSON 数据契约

4.3  技术栈选型

第五章  5 天开发计划

第六章  演示策略

第七章  风险与演进路线

# 第一章 产品定位与用户

## 1.1 解决什么问题

当前建筑师在概念设计阶段的工作流程：

- 拿到任务书 → 人工阅读理解 → 脑中构建功能关系 → 手绘泡泡图 → 排版面 → 手工拉体块

这个过程的痛点：重复性高、容错率低、每个项目都要从零开始排一遍。少算一个功能、流线交叉、核心筒位置不合理，后面的深化阶段都要改。

本产品的核心价值：让 AI 加速从任务书到体块的决策过程，让建筑师把精力花在判断和优化上，而不是重复劳动。

## 1.2 用户是谁

直接用户：方案建筑师（你自己）。你在使用中发现问题、迭代方案，产出成果向洪总汇报。

最终决策者：洪总。他不关心代码实现，他关心的是：AI 能不能真正帮团队在概念阶段提效。

关键洞见：只有工具真正帮干活的人省了力、避了错，干活的人才能用它产出的成果去向老板汇报。

## 1.3 用户故事

“作为一个方案建筑师，我输入一段任务书文字，AI 帮我理解功能需求并生成结构化的分析结果，我可以确认或调整后，让 AI 自动生成 2D 布局和 3D 体块方案。”

# 第二章 A-B-C 三阶段架构

产品的核心逻辑链：文本 → 结构化数据 → 2D 平面 → 3D 体块

## 2.1 阶段 A：任务书解析（文本 → 结构化数据）

输入：自然语言的任务描述

“50 间客房的精品酒店，一层大堂 200㎡、餐厅 150㎡、厨房 80㎡、会议室 3 个各 40㎡。二层至四层客房每间 35㎡。顶层酒吧 100㎡ 带露台。”

处理逻辑：

- Claude API 接收文本，经过建筑规则提示词约束

- 提取功能区列表、面积、楼层偏好

- 推理功能间的相邻关系（adjacency matrix）：餐厅 ↔ 厨房、大堂 ↔ 前台、客房 ↔ 走廊

输出：结构化 JSON + SVG 泡泡图

- 功能区的面积、类型（公共/私密/后勤）、建议楼层

- 功能关系图（泡泡图）在界面左侧展示

- 用户可编辑和确认后进入下一阶段

## 2.2 阶段 B：2D 强排布局（数据 → 平面草图）

输入：A 阶段的结构化功能数据

处理逻辑：

- 根据方案策略（围合/线性/裙房）决定布局逻辑

- 垂直分区：公共功能一层、客房上层、后勤一层后区

- 水平排布：核心筒定位、日照/景观朝向优化

- 面积校验：确保总面积匹配任务书要求

输出：2D 平面图 + 功能标注

- SVG 平面图，显示房间边界和功能标

- 面积汇总表与实际任务书要求比对

## 2.3 阶段 C：3D 体块方案（平面 → 体块模型）

输入：B 阶段的平面数据

处理逻辑：

- 根据功能区的 floor 属性堆叠体块

- 体块高度按层高计算（公共区 5-6m，客房区 3.5m）

- 同一方案生成多种配色或材质标识不同功能类型

输出：三个方案的 3D 体块展示 + 一键切换

- 方案一：围合内院式

- 方案二：线性退台式

- 方案三：集中裙房式

- Three.js 渲染，可旋转/缩放/截图

- 每个方案附 50 字以内的策略说明

# 第三章 三大核心战略决断

## 3.1 交互模式：阶段解锁 Step-by-Step with Auto-Advance

决断：不搞全自动一键到底（5 天内不可控），也不是纯手动拖拽（太慢）。而是采用阶段解锁模式。

界面设计：

- 左侧竖排步骤条：Step 1 解析 → Step 2 布局 → Step 3 体块

- 每个步骤完成后展示关键摘要，用户确认后进入下一步

- 提供“一键自动”按钮跳过确认环节，适配演示场景

优势：演示时可一气呵成，实际使用时可控。关键时刻有锚点让用户确认，避免 AI 跑偏后直接输出错误体块。

## 3.2 方案策略：三种强逻辑的空间语法

针对典型场地（南侧噪音 / 西北景观 / 东侧后勤）定义的三种互不重叠的布局策略：

方案一：围合内院式（Courtyard）

内向防御型。公建沿南侧界面展开遮挡噪音，客房沿北、西侧布置，中央围合出景观院落和无边泳池。适用于有噪音源的场地。

方案二：线性退台式（Linear Cascading）

景观最大化型。建筑呈鱼骨状平行排列，公共区在一层，客房退台叠加在 2-3 层，确保每间房都能越过前排屋顶看到景观面。适用于景观资源好的场地。

方案三：集中裙房式（Podium & Pavilion）

效率极高效。大堂、餐饮、后勤打包成一个集中底座，客房变成几栋独立的悬浮盒子散落在底座之上。适用于紧凑地块或多功能需求。

算法约束：每种策略对应一套坐标生成规则（方案一的中心院落区域物块高度为 0，方案二的客房层 Z 轴抬高等），确保生成结果的建筑合理性。

## 3.3 技术架构：固化的 React 骨架 + LLM 翻译官

决断：不依赖 LLM 动态生成前端代码（翻车风险极高），而是让 LLM 只充当数据翻译官和坐标计算器。

分工：

- 前端：固化的 React + Three Fiber 应用骨架。UI 布局、SVG 渲染、3D 渲染全部写死。

- LLM：接收用户输入的任务书文本，输出符合契约的 JSON 数据（功能区 + 坐标 + 策略）。

- 前端拿到 JSON 后直接填空式渲染，不执行任何 LLM 生成的代码。

优势：系统稳定，可复用。换一组任务书只需改 JSON 输入，不需要改代码。

# 第四章 技术架构与数据契约

## 4.1 系统架构总图

用户输入（任务书文本）

↓

Claude API 调用（带上建筑规则的系统提示词）

↓

结构化 JSON 数据

↓

React 前端接收 JSON → 按策略渲染 SVG + Three.js

↓

用户可查看/切换/下载

## 4.2 JSON 数据契约（核心接口定义）

这是前端和 LLM 之间的约定。定义好这个 shape，两边才能独立开发。

{

"project": {

"name": "项目名称",

"site": { "width": 110, "depth": 75 }

},

"schemes": [

{

"name": "围合内院式",

"strategy": "courtyard",

"description": "策略说明文案",

"zones": [

{

"label": "酒店大堂",

"type": "public",

"area": 200,

"floor": 1,

"x": 10, "y": 50, "w": 20, "d": 15, "h": 6

}

]

}

]

}

关键字段说明：

- strategy enum: courtyard / linear-cascading / podium

- type enum: public / guestroom / dining / spa / service / circulation

- x/y/w/d 为场地坐标系内的相对位置，单位米

- h 为该区域高度，用于 Three.js 拉伸体块

## 4.3 技术栈选型

前端框架：React 18 + Vite

3D 渲染：React Three Fiber（R3F）

声明式组件写法，每个功能块是一个独立组件，代码量比原生 Three.js 少 60%。调试方便。

2D 渲染：SVG（内联 React 组件）

LLM 接口：Claude API（Anthropic SDK）

每次请求携带建筑规则提示词，输出固定 JSON 格式

部署：本地 serve（演示够用）

# 第五章 5 天开发计划

总目标：下周五前交付一个可演示的产品，跑通 A → B → C 完整链路。

Day 1：工程骨架

- 初始化 React + Vite + Three Fiber 项目

- 搭建界面布局：左侧步骤条 + 中间主内容区 + 右侧信息面板

- 实现步骤状态管理（当前在第几步、可前进/后退）

- 产出：空壳页面，可展示但还没有数据

Day 2：LLM 契约对齐

- 定义 JSON 数据接口并试跑 Claude API

- 编写建筑规则系统提示词（功能区分类、相邻关系推理规则、策略对应的坐标规则）

- 手动造 Mock 数据模拟 A 阶段输出

- 产出：确认 LLM 可以稳定输出符合契约的 JSON

Day 3：A 阶段 + B 阶段渲染

- 实现任务书输入框 → 调用 LLM → 展示功能区列表 + 泡泡图

- 实现 B 阶段 2D SVG 平面渲染：按 JSON 画矩形和标注

- 添加阶段锚点：用户确认后进入下一步

- 产出：从任务书到 2D 布局的链路跑通

Day 4：C 阶段 3D 渲染 + 三个方案切换

- 用 R3F 渲染体块：根据 zone.JSON 的 x/y/w/d/h 创建长方体

不同 type 对应不同颜色区分

（public=蓝 / guestroom=橙 / dining=红 / service=灰）

- 实现方案一/二/三的一键切换

- 添加 OrbitControls（旋转/缩放）和截图按钮

- 产出：完整 A → B → C 链路跑通

Day 5：演示打磨

- 美化 UI（字体、颜色、间距符合建筑师审美——干净、克制）

- 准备演示话术：5 分钟讲完流程，3 分钟展示切换和操作

- 准备两个预设项目数据作为备选展示

- 做一次完整流程演练，确认无死机/报错风险

# 第六章 演示策略

下周五演示给洪总的流程建议（总时长控制在 8-10 分钟）：

第一部分（2 分钟）：背景

- 一句话：建筑师拿到任务书后，重复性排布工作是 AI 最好介入的环节

第二部分（3 分钟）：现场演示

- 输入一个简短的虚拟任务书（如 30 间客房的精品酒店）

- 展示 A 阶段：AI 解析结果 → 确认

- 展示 B 阶段：2D 布局 → 确认

- 展示 C 阶段：三个方案切换 → 旋转查看

第三部分（2 分钟）：亮点总结

- 数据流转方式：LLM 只输出 JSON，渲染引擎固化——稳定可靠

- 三种方案策略覆盖了大多数项目的空间组织方式

- 如果时间允许，展示对比传统方法的效率差异

第四部分（1 分钟）：后续方向

- 短期：支持异形场地 / 导入场地红线

- 中期：接入 ComfyUI 做概念效果图的自动输出

- 长期：可训练 H2 项目风格的数据集，输出的方案更贴近事务所语言

关键提醒：演示时确保网络可用（LLM 调用需要联网）。准备离线保底方案——提前加载好三个项目的数据，如果 LLM 调用失败，直接从本地数据渲染。

# 第七章 风险与演进路线

## 7.1 风险清单

LLM 输出不稳定 — 解决：限制 prompt 中的策略枚举值，JSON schema 校验，如果解析失败用默认参数兜底

Three.js 渲染卡顿 — 解决：保持最简几何体，不加贴图和光照阴影

演示时网络断连 — 解决：本地 Mock 数据作为保底方案

建筑师不信任 AI 输出的布局 — 解决：明确标注“此方案为概念草案，需人工深化验证”

## 7.2 演进路线

Phase 1（本周 — 下周五）——可行性验证

- 跑通一条完整链路

- 支持矩形场地

- 三个预设方案策略

Phase 2（入职后 1-2 周）——生产力工具化

- 支持导入 DXF/PDF 场地红线

- 用户可手动调整平面布局后重新生成体块

- 与 Rhino 导出对接（体块数据 → 3dm 大纲视图）

Phase 3（长期）——H2 定制版

- 接入 H2 项目风格库作为 LLM 的参考上下文

- 与 ComfyUI 串联：布局定稿 → 自动立面生成

- 支持多人协作：项目经理输入任务书 → 建筑师在线确认 → 方案直接用于汇报

🏆 最终目标：成为 H2 概念设计阶段的标准工具——不是替代建筑师，而是让每个建筑师多一个 AI 搭档。

从任务书到体块方案

让建筑师把时间花在判断力上

AI 负责出选项 · 建筑师负责做选择